Referat: Bestyrelsesmøde den 18. mar. 2026

Deltagere: Thomas, Esben, Clea, Rikke og Jacob

1. Godkendelse af referat

- Ingen bemærkninger.

2. Nye henvendelser/siden sidst

- -

3. Igangværende sager

- Altan/vindue projekt:

  - De fleste altanerne er nu sat op. Vi forventer at de sidste altaner er sat op mandag d. 23. marts. Det samlede projekt forventes færdigt primo april.

  - Der er udleveret “altankit” til alle lejligheder. MinAltan anbefaler at træværket slibes og olieres første gang i foråret 2026, når temperaturen er nået over 15 grader - og det har været tørt i tre dage.

  - Fælles retningslinjer for brug af altanen følger, og vil blive endeligt vedtaget på en kommende generalforsamling.

- Ventilation:

  - Ventilationsrens.dk har været og inspicere endnu en gang. Det medførte at løsningen bliver 20.000 kr. billigere (så nu samlet 70.000 kr.), da løsningen laves anerledes.

  - Der er endnu ikke aftalt dato for udførelse.

- Fibernet:

  - TDC har været forbi og inspicere og har ikke konstateret problemer. De sender nærmere tidsplan for opsætning af fiberkabler. Formentlig inden for 4-5 måneder.

4. Økonomi

- -

5. Evt.

- Ingen bemærkninger.

6. Næste møde

- Næste møde er d. 22. april kl. 19.30.